BÀI LÀM: CHUẨN HÓA PRODUCT BACKLOG VÀ QUY TRÌNH REFINEMENT

Bước 1: Đánh giá & Bắt lỗi User Story (Bộ tiêu chí INVEST)

| Mã User Story | Đánh giá | Tiêu chí vi phạm | Lý do chi tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| US1 | Đạt | — | Định dạng chuẩn (rõ vai trò, hành động đơn lẻ, lợi ích rõ ràng). Có thể kiểm thử trực tiếp bằng cách chọn loại món và kiểm tra danh sách kết quả. |
| US2 | Sai | E (Estimable) & T (Testable) | Sử dụng các từ ngữ định tính cảm quan như "đẹp" và "dễ dùng", khiến team không thể đo lường, ước lượng hay viết kịch bản kiểm thử. |
| US3 | Sai | V (Valuable) | Thiếu vế thể hiện giá trị (So that...), chưa chứng minh được tính năng này mang lại lợi ích cụ thể gì cho người dùng hay doanh nghiệp. |
| US4 | Sai | S (Small) | Ôm đồm quá nhiều chức năng (xem tổng quan, lọc theo thời gian, xuất file Excel...) trong cùng một story, gây quá tải cho 1 Sprint. |

Bước 2: Chuẩn hóa, Phân rã & Phân cấp Yêu cầu

a. Sửa lại US2 (Đảm bảo tính đo lường & kiểm thử)

- Nội dung chuẩn hóa: "Là một khách hàng, tôi muốn quy trình hoàn tất đặt món diễn ra trong tối đa 3 bước/màn hình, để tôi chốt đơn nhanh chóng mà không gặp trở ngại."

- Tiêu chí đo lường cụ thể (Measurable Criteria):

  - Luồng thao tác: Người dùng hoàn tất từ giỏ hàng đến xác nhận đơn thành công qua không quá 3 thao tác chạm/màn hình (Giỏ hàng → Chọn địa chỉ & PTTT → Xác nhận đặt món).

  - Thời gian thực hiện: Thời gian hoàn tất luồng đặt món trung bình dưới 60 giây đối với tài khoản đã lưu sẵn thông tin thanh toán.

b. Phân rã US4 & Thiết lập cây phân cấp

Tách US4 thành 2 Story nhỏ hơn:

- US4.1: "Là một Admin, tôi muốn xem bảng tổng hợp doanh thu lọc theo mốc thời gian (ngày, tuần, tháng) trên trang tổng quan, để nắm bắt tình hình kinh doanh tổng thể tức thì."

- US4.2: "Là một Admin, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu ra định dạng file Excel (.xlsx), để lưu trữ số liệu và gửi đối soát định kỳ cho các bên liên quan."

Cấu trúc phân cấp yêu cầu (Requirement Hierarchy):

Epic: Quản lý & Giám sát Doanh thu Ứng dụng

⇓

Feature: Báo cáo Doanh thu Đa chiều cho Quản trị viên

⇓

User Stories: US4.1: Báo cáo doanh thu cơ bản theo thời gian trên Web AdminUS4.2: Xuất báo cáo doanh thu ra file Excel (.xlsx)

Bước 3: Ưu tiên hóa Backlog & Quy trình Chuẩn bị Sprint

a. Sắp xếp thứ tự ưu tiên (Product Backlog Prioritization)

- Hạng 1 — US2 (Tối ưu luồng đặt món ≤3 bước):

  - Lý do: Tác động trực tiếp đến tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate) và doanh thu. Luồng đặt hàng phức tạp sẽ khiến khách hàng bỏ giỏ hàng ngay lập tức.

- Hạng 2 — US1 (Lọc nhà hàng theo loại món):

  - Lý do: Rút ngắn thời gian tìm kiếm của khách hàng, hỗ trợ trực tiếp cho mục tiêu tối ưu hành trình đặt đơn ở Hạng 1.

- Hạng 3 — US4.1 (Xem báo cáo doanh thu theo mốc thời gian trên Web Admin):

  - Lý do: Phục vụ công tác vận hành nội bộ để theo dõi dòng tiền ngay khi hệ thống phát sinh giao dịch.

- Hạng 4 — US4.2 (Xuất báo cáo doanh thu ra file Excel):

  - Lý do: Tiện ích mở rộng cho bộ phận kế toán/đối soát, có thể thực hiện thủ công hoặc phát triển sau khi số liệu hiển thị trên giao diện đã chạy ổn định.

b. Tiêu chuẩn DoR & Các hoạt động trong buổi Backlog Refinement

Điều kiện để User Story đạt trạng thái Sẵn sàng (Definition of Ready - DoR):

- Dung lượng nhỏ (Small): Đã được phân rã đủ nhỏ để hoàn thành trọn vẹn trong 1–3 ngày làm việc của Sprint.

- Tiêu chí rõ ràng (Clear AC): Đi kèm danh sách Acceptance Criteria cụ thể, ưu tiên viết theo cấu trúc Given – When – Then.

- Đầy đủ tài nguyên (Design & Tech): Có đính kèm wireframe/mockup giao diện, xác định xong các luồng xử lý ngoại lệ (lỗi mạng, số dư không đủ) và các API cần thiết.

4 Việc cần làm trong buổi Refinement trước khi đưa Story vào Sprint Planning:

- Thống nhất phạm vi: PO và Dev Team rà soát mô tả và AC để xóa bỏ mọi điểm mơ hồ hoặc giả định ngầm.

- Xác định phụ thuộc kỹ thuật: Rà soát tính khả thi và kiểm tra kết nối với các hệ thống liên quan (API thanh toán, cơ sở dữ liệu).

- Ước lượng quy mô (Estimation): Nhóm kỹ thuật thống nhất điểm Story Points (sử dụng Planning Poker hoặc T-shirt sizing). Nếu điểm quá cao, tiến hành chẻ nhỏ tiếp.

- Kiểm tra checklist DoR: Đối chiếu lần cuối với tiêu chuẩn DoR để chính thức đưa Story vào danh sách ứng viên cho Sprint tới.